TEST PLAN

E-COMMERCE WEBSITE

(Manual Testing)

1. Introduction (Giới thiệu)

Tài liệu Test Plan này được xây dựng nhằm mô tả kế hoạch kiểm thử thủ công (Manual Testing) cho hệ thống Website bán hàng online (E-commerce) trước khi hệ thống được phát hành chính thức.

Mục tiêu chính của hoạt động kiểm thử là:

- Xác minh các chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ đã được cung cấp

- Phát hiện sớm các lỗi chức năng, lỗi giao diện và lỗi xử lý dữ liệu

- Đánh giá mức độ ổn định và mức độ sẵn sàng của hệ thống

- Ghi nhận và báo cáo lỗi một cách đầy đủ, rõ ràng và có thể tái hiện

- Cung cấp cơ sở để đưa ra quyết định Release hoặc No-Release

Test Plan này đóng vai trò là:

- Cơ sở để nhóm QA thực hiện kiểm thử

- Tài liệu tham chiếu trong quá trình theo dõi tiến độ kiểm thử

- Nguồn dữ liệu đầu vào cho Test Report và Test Metrics

2. Scope (Phạm vi kiểm thử)

2.1 In-scope (Trong phạm vi)

Hoạt động kiểm thử sẽ tập trung vào các chức năng chính của hệ thống E-commerce, bao gồm các module sau:

2.1.1 Authentication Module

- Đăng ký tài khoản người dùng

- Đăng nhập hệ thống

- Quên mật khẩu

- Đăng xuất

2.1.2 Product & Cart Module

- Tìm kiếm sản phẩm

- Lọc sản phẩm theo giá và danh mục

- Xem chi tiết sản phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

2.1.3 Checkout Module

- Nhập địa chỉ giao hàng

- Chọn phương thức thanh toán (COD / Visa giả lập)

- Đặt hàng

- Xem lịch sử đơn hàng

2.2 Out-of-scope (Ngoài phạm vi)

Các nội dung sau không nằm trong phạm vi của kế hoạch kiểm thử này:

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing)

- Kiểm thử tải và áp lực (Load / Stress Testing)

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing)

- Kiểm thử tự động (Automation Testing)

- Kiểm thử trên thiết bị di động

3. Test Approach (Phương pháp kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử được thực hiện bằng các phương pháp sau:

3.1 Functional Testing

Kiểm thử chức năng nhằm xác minh rằng các chức năng của hệ thống hoạt động đúng với yêu cầu nghiệp vụ đã được xác định.
Bao gồm:

- Test case dương (Positive test case)

- Test case âm (Negative test case)

- Test case biên (Boundary test case)

3.2 UI Basic Testing

Kiểm tra giao diện người dùng ở mức cơ bản, bao gồm:

- Hiển thị form nhập liệu

- Nút bấm và liên kết

- Thông báo lỗi và thông báo thành công

- Bố cục giao diện trên trình duyệt Chrome

3.3 Regression Testing (Smoke Testing)

Sau khi các lỗi được sửa, nhóm QA sẽ thực hiện regression testing để đảm bảo:

- Các chức năng chính vẫn hoạt động ổn định

- Việc sửa lỗi không gây ảnh hưởng đến các chức năng đã hoạt động đúng trước đó

4. Test Environment (Môi trường kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử được thực hiện trong môi trường giả lập với các thông số sau:

| Thành phần | Mô tả |
| --- | --- |
| Trình duyệt | Google Chrome |
| Hệ điều hành | Windows |
| Thiết bị | Máy tính cá nhân |
| Dữ liệu kiểm thử | Tài khoản người dùng giả lập, dữ liệu sản phẩm mẫu |

5. Entry Criteria / Exit Criteria (Điều kiện vào / ra)

5.1 Entry Criteria (Điều kiện bắt đầu kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử chỉ được bắt đầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Hệ thống đã được triển khai và có thể truy cập

- Các chức năng chính đã hoàn thành phát triển

- Có tài liệu yêu cầu hoặc mô tả chức năng

- Môi trường kiểm thử sẵn sàng

- Test case đã được thiết kế và review

5.2 Exit Criteria (Điều kiện kết thúc kiểm thử)

Hoạt động kiểm thử được xem là hoàn thành khi:

- 100% test case đã được thực thi

- Không còn bug Critical chưa được xử lý

- Các bug còn lại được ghi nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng

- Báo cáo kiểm thử (Test Report) và Test Metrics được hoàn thành

6. Risks & Mitigation (Rủi ro và biện pháp giảm thiểu)

| Rủi ro | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- |
| Thay đổi yêu cầu trong quá trình kiểm thử | Cập nhật test case và RTM kịp thời |
| Thiếu dữ liệu kiểm thử | Tạo dữ liệu giả lập |
| Bug nghiêm trọng ảnh hưởng chức năng chính | Dừng phát hành (No-Release) |
| Thời gian kiểm thử bị giới hạn | Ưu tiên kiểm thử chức năng quan trọng |

7. Roles & Responsibilities (Vai trò và trách nhiệm)

| Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| QA (Tester) | Thiết kế test case, thực hiện test, báo cáo lỗi |
| Developer | Phân tích và sửa lỗi |
| Project Manager | Theo dõi tiến độ và quyết định phát hành |

8. Test Schedule (Lịch trình kiểm thử – giả lập)

| Thời gian | Hoạt động |
| --- | --- |
| Day 1 | Kiểm thử module Authentication |
| Day 2 | Kiểm thử module Product & Cart |
| Day 3 | Kiểm thử module Checkout |
| Day 4 | Regression testing và tổng hợp báo cáo |